## Slide 1: Paragon™ WMS 개발 일정
2017. 08. 02

## Slide 2: 1. 프로젝트 개발 일정
일정 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  | 
 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
단계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Event |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로그램 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
화면표준안 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신규개발 (조회화면) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신규개발 (Report) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신규개발 (Interface) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WEB수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementation
Test
프로젝트종료
개발완료 프로그램
단위테스트 (정상구)
화면표준안 샘플 작성(이종혁)
2차
1차
테스트
테스트
표준화
개발(TBD)
개발(TBD)
개발(정상구,이종혁)
개발(이종혁)
표준안 기준 수정
테스트 오류 수정(TBD)
표준안 기준 수정
테스트 오류 수정(TBD)