## Slide 1: 개발인력 운영(안)
구분 | 1안 | 2안 | 3안 | 비고
운영 (안) | 내부인력 활용 | 내부인력 신규채용 | 외부인력 활용 | 
이슈 | - 웹 : 가용인력 부재 - PDA : 김경우 선임 | - 채용 일정 소요 | - 프로파일 검증 | 
장점 | - 솔루션 경험자 확보 - 프로젝트 수행 용이 | - 솔루션 경험자 확보 - 프로젝트 수행 용이 | - 외부계약 즉시 가능 | 
단점 | - ‘17/02 이후 가용 검토 (불확실) | - 인력 고정비용 발생 | - 경험자 확보 불가 - 프로젝트시 재습득 - 기간 단축효과 저조 | 
개발 공수 (전체 공수) | 12.5 (22.5) |  |  | 
개발 원가 (전체 원가) | 72,000 (142,000) |  |  | 특급:8,000 중급:6,000 초급:5,000 (내/외부 동일)
(금액 단위 : 천원)

## Slide 2: 투입 계획/실행 현황
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40,000
 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고 /설계 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,000
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 
개발 | TBD | 인터페이스 | 중급 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21,000
개발 | TBD | 마스터,출고,반출 | 초급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,000
개발 | TBD | 마스터,입고,반입,재고 | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
PDA | TBD | PDA(Android) | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
합계 |  |  |  | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 22.5 | 142,000
 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 3.0 | 
* 등급별 원가(천원) : 초급-5,000, 중급-6,000, 고급-7,000, 특급-8,000 기준으로 산정

## Slide 3: 부설연구소 인력현황
■ 개인별 프로젝트 현황
팀/인원 | 이름 | 직급 | 2016년 |  | 2017년 |  |  |  |  | 
 |  |  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
웹 개발팀 (3명) | 박준석 | 책임 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 원지성 | 주임 | 수원공장 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  | 
 | 박종호 | 주임 | 농협하나로 | 수원공장 |  |  |  |  |  | 
모바일 개발팀 (7명) | 최익현 | 팀장 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 윤철재 | 선임 | 현대그린푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 박용민 | 선임 | 현대그린푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김경우 | 선임 | 농협 하나로마트 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김재중 | 주임 | 시스포유 나눔아이 |  |  |  |  |  |  | 
 | 최판석 | 주임 | 농우 바이오 바코드기반 창고관리 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김명겸 | 주임 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 운영팀 (9명) | 임병진 | 책임 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 김규표 | 선임 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 명대성 | 선임 | 현대엘리베이터 스마트원격유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 나기도 | 주임 | 동서DSIS, 다사, 올가 안드로이드 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김진호 | 주임 | Paragon Platform 개발 |  |  |  |  |  |  | 
 | 한성진 | 연구원 | Paragon Platform 개발 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김경수 | 책임 | 팔도,다사마케팅,MMS, 서울우유 재물관리 Java/JSP 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 오승준 | 선임 | 동서DSIS, 농협하나로, 서울우유 부동산자산관리,MMS Java/JSP 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 이현주 | 연구원 | 수원공장 ASP.NET 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
디자인팀 (2명) | 이경민 | 주임 | 웹/모바일 퍼블리싱/디자인 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김정아 | 연구원 | 디자인 |  |  |  |  |  |  | 
: 투입 가능 인력