## Slide 1
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
입하관리 | WMSIB101E | 입하예정등록 | 조회, 신규, 저장, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB101E_P1 | 입하예정등록 팝업 | 입하예정등록, 수정 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB103E | 입하처리-승인 | 승인, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB104E | 입하처리-검수 | 검수, 확정, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
입고관리 | WMSIB105E | 입고처리-지시 | 지시, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB106E | 입고처리-시리얼 | 시리얼 등록, 저장, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB107E | 입고처리-적치 | 적치, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB107E_R1 | 입고라벨 | 입고라벨 발행 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB107E_R2 | 검수지시서 | 상품별 검수수량 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB107E_R3 | 적치지시서 | 제품별 로케이션 지시 |  |  |  |  |  |  | 
입고현황 | WMSIB108Q | 입고조회- 공급처 별 | 공급처 별 입고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB109Q | 입고조회 – 제품별 | 제품별 입고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB110Q | 입고진행 조회 | 입고진행 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이고발주 | WMSIB111E | 이고 발주 | 이고 발주 등록, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIB112E | 이고 발주확정 | 이고 발주확정, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 19일

## Slide 2
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
출고관리 | WMSOB101E | 출고예정등록 | 조회, 신규, 저장, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB101E_P1 | 출고예정등록 팝업 | 출고예정 신규, 수정팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB102E | 출고승인(WAVE)기준 설정 | 기준등록 신규, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB103E | 출고승인(WAVE) | 출고승인(WAVE), 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB104E | 출고지시-할당 | 출고지시 생성, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB104E_R1 | 출고라벨 | 출고라벨 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB104E_R2 | 출고지시서 | 피킹 지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB105E | 출고 피킹 | 출고지시 건에 대한 Picking처리 및 취소 |  |  |  |  |  |  | 
출하관리 | WMSOB106E | 출고상차 | 출하건 에 대한 검수 후 상차, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB107E | 출고확정 | 피킹완료 건 출하확정 |  |  |  |  |  |  | 
출고현황 | WMSOB108Q | 출고조회- 거래처별 | 거래처별 출고진행 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB109Q | 출고조회- 제품별 | 제품별 출고진행 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB107E_R1 | 출고 거래명세서 | 거래명세서 REPORT |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB110E | 배송완료 | 배송완료, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSOB111E | 미배송 | 미배송현황 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 19일

## Slide 3
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
반품관리 | WMSRIB101E | 반입등록 | 반입오더 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSRIB102E | 반입적치 | 반입 적치처리 지시, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSRIB103E | 반입확정 | 반입확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSRIB104E | 반입내역조회 | 반입내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSROB101E | 반출등록 | 반출오더 등록, 지시, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSROB102E | 반출피킹 | 반출피킹 처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSROB103E | 반출확정 | 반출확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSROB104E | 반출내역조회 | 반출내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 4
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
재고관리 | WMSIV101E | 재고이동 등록 | 재고이동 등록, 지시, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV102E | 재고이동 확정 | 재고이동 확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV103Q | 재고이동 조회 | 재고이동 내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV104E | 재고보충 등록 | 재고보충 등록, 지시, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV105E | 재고보충 확정 | 재고보충 확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV106Q | 재고보충 조회 | 재고보충 내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV107E | 재고상태변경 | 상태 변경 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV108E | 재고제품변경 | 제품 변경 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV109E | 재고LOT변경 | LOT 변경 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV110E | 재고조정 등록 | 재고조정 등록, 지시, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV111E | 재고조정 확정 | 재고조정 화정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV112Q | 재고조정 조회 | 재고 조정 내역 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV113E | 재고조사 대상 등록 | 재고조사 대상 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV114E | 재고실사 지시 등록 | 재고조사 실사 등록, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV115Q | 재고조사내역 | 재고조사 내역 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV114E_R1 | 재고지시 | 재고실사 지시 REPORT |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV114E_R2 | 재고지시실사 | 재고실사차이 REPORT |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV116Q | 재고이력 조회 | 재고이력 상세조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 5
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
재고관리 | WMSIV116Q | 재고제품별 재고 | 제품별 재고 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV117Q | 로케이션 재고 | 로케이션별 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV118Q | LOT재고 | LOT별 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV119Q | 통합재고 | 통합 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV120Q | 임박재고 | 임박재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV121Q | 체화재고 | 체화재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV122Q | 일자별수불 | 일자별수불 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV123Q | 기간별 수불 | 기간별 상세 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV124Q | 제품별 수불 | 제품별 수불 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV125Q | 재고입출고 이력 | 재고 입출고내역 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV126E | 재고보류등록 | 재고보류 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV127E_T1 | 유통가공해체등록 | 유통가공해체등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV128E_T2 | 유통가공해체확정 | 유통가공해체확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSIV129Q | 파렛트ID 위치조회 | 파렛트ID 위치 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 6
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
PDA관리 | WMSPDAIB101E | 입고검수 | 검수처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIB102E | 입고적치 | 적치처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAOB101E | 출고피킹 | 피킹처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAOB102E | 출고상차 | 상차처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV101E | 재고이동-지시 | 지시이동처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV102E | 재고이동-임의이동 | 임의이동처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV103E | 재고실사 | 재고실사 처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV104E | 재고상태변경 | 재고상태변경(양품, 불량품등) |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV105E | 파렛트 분할 | 파렛트 분할 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV107E | 파렛트 병합 | 파렛트 병합 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV108E | 제품조회 | 화주, 제품 별 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV109E | 제품재고조회 | 제품재고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSPDAIV110E | 로케이션재고조회 | 로케이션 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 7
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
마스터관리 | WMSST101E | 물류센터관리 | 물류센터 속성값 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST102E | 창고관리 | 창고 섹션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST103E | 존관리 | 존 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST104E | 로케이션관리 | 로케이션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST104E_P1 | 로케이션-일괄생성 | 로케이션코드 일괄생성 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST105E | 고객사관리 | 고객사 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST106E | 공급처관리 | 공급처 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST107E | 배송처관리 | 배송처 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST108E | 제품분류관리 | 제품 대,중,소 관리 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST109E | 제품관리 | 제품상세관리 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST109E_T1 | 제품-UOM관리 | 제품 입수 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST109E_T2 | 제품-센터별관리 | 센터별 제품정보 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST110E | 세트제품BOM관리 | 세트제품 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST111E | 제품고정로케이션관리 | 제품 고정로케이션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST112E | 파렛트ID관리 | 파렛트ID 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST113E | 박스ID관리 | 박스ID 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST114E | 규격관리 | Pallet, Box규격 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSST115E | 권역관리 | 권역 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 8
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
시스템관리 | WMSSM101E | 운영규칙등록 | 물류센터 운영규칙 설정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSSM102E | 고객별 운영규칙 설정 | 센터, 화주 별 기준설정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSSM103E | 전략설정 – LOT | 전략 LOT설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSSM104E | 전략설정 – 적치 | 전략 적치설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSSM105E | 전략설정 – 할당 | 전략 할당설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSSM106E | 전략설정 – 보충 | 전략 보충설정 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 9
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
인터페이스 | WMSCM101E | 체크항목등록 | 체크항목등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM102E | 코드매핑등록 | 코드매핑 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM103E | 레이아웃매핑등록 | 레이아웃매핑 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM104E | 식별자 정보 | 식별자 정보 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM105E | 수신처리 | 수신처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM106E | 송신처리 | 송신처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | WMSCM107E | 송수신스케쥴관리 | 송수신 스케쥴관리 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일