## Slide 1
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
입하관리 | PWMIB101E | 입하예정등록 | 조회, 신규, 저장, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB101E_P1 | 입하예정등록 팝업 | 입하예정등록, 수정 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB103E | 입하처리-승인 | 승인, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB103E_R1 | 검수지시서 | 상품별 검수수량 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB103E_R2 | 팔레트ID라벨 | 팔레트ID라벨 발행 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB104E | 입하처리-검수 | 검수, 확정, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
입고관리 | PWMIB105E | 입고처리-지시 | 지시, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB105E_R1 | 적치지시서 | 제품별 로케이션 지시 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB105E_R2 | 입고라벨 | 입고라벨 발행 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB106E | 입고처리-적치 | 적치, 취소, 저장 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB107E | 입고처리-시리얼 | 시리얼 등록, 저장, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
입고현황 | PWMIB108Q | 입고조회 - 공급처 별 | 공급처 별 입고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB109Q | 입고조회 - 제품별 | 제품별 입고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB110Q | 입고진행 조회 | 입고진행 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이고발주 | PWMIB120E | 이고의뢰등록 | 조회, 신규, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIB120E_P1 | 이고의뢰등록 팝업 | 생성, 신규, 저장, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 19일

## Slide 2
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
출고관리 | PWMOB101E | 출고예정등록 | 조회, 신규, 저장, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB101E_P1 | 출고예정등록 팝업 | 출고예정 신규, 수정팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB102E | 출고승인 | 출고승인, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB102E_P1 | 출고승인-배분조정 팝업 | 부족재고 제품 배분 조정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB103E | 출고WAVE 기준 설정 | 기준등록 신규, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB104E | 출고WAVE | 출고승인(WAVE), 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB104E_P1 | 출고WAVE-생성 팝업 | 출고승인(WAVE) 생성 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E | 출고지시-할당 | 출고지시 생성, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E_R1 | 피킹지시서 | 피킹 지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E_R2 | Total 피킹지시서 | Total 피킹 지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E_R3 | 분배지시서 | 분배지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E_R4 | 출고라벨 | 출고라벨 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB105E_R5 | 상차지시서 | 상차지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB106E | 출고피킹 | 출고지시 건에 대한 Picking처리 및 취소 |  |  |  |  |  |  | 
출하관리 | PWMOB107E | 출고상차 | 출하건 에 대한 검수 후 상차, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB108E | 출고확정 | 피킹완료 건 출하확정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB108E_R1 | 출고 거래명세서 | 거래명세서 REPORT |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB109E | 출고시리얼스캔 | 출고 시리얼 등록, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 19일

## Slide 3
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
 | PWMOB109E_R1 | 출고 시리얼 리스트 | 출고시리얼 REPORT |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB110E | 배송완료 | 배송완료 및 미배송 처리 |  |  |  |  |  |  | 
출고현황 | PWMOB111Q | 출고조회- 배송처별 | 배송처별 출고진행 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB112Q | 출고조회- 제품별 | 제품별 출고진행 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB113Q | 출고조회- 미배송 | 미배송 현황 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMOB114Q | 출고진행현황 | 출고진행 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 19일

## Slide 4
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
반입관리 | PWMRI101E | 반입예정등록 | 반입예정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRI101E_P1 | 반입예정등록 팝업 | 반입예정 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRI102E | 반입검수 | 반입 검수, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRI103E | 반입적치 | 반입 적치, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRI104Q | 반입내역조회 | 반입내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
반출관리 | PWMRO101E | 반출예정등록 | 반출예정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRO101E_P1 | 반출예정등록 팝업 | 반출예정 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRO102E | 반출지시 | 반출지시, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRO103E | 반출피킹확정 | 반출피킹확정, 취소 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMRO104Q | 반출내역조회 | 반출내역 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 5
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
재고관리 | PWMST101E | 재고이동처리 | 재고이동 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST101E_P1 | 재고이동- 수시이동 팝업 | 수시 이동 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST101E_P1 | 재고이동- 보충이동 팝업 | 보충 이동 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST101E_R1 | 재고이동지시서 | 이동지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST102E | 재고조정처리 | 재고조정 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST102E_P1 | 재고조정 등록 팝업 | 재고조정 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST103E | 제품코드변경처리 | 제품코드변경 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST103E_P1 | 제품코드변경 등록 팝업 | 제품코드변경 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST103E_R1 | 제품코드변경지시서 | 제품코드변경지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST104E | 제품상태변경처리 | 제품상태변경 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST104E_P1 | 제품상태변경 등록 팝업 | 제품상태변경 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST104E_R1 | 제품상태변경지시서 | 제품상태변경지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST105E | 제품LOT변경처리 | 제품LOT변경 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST105E_P1 | 제품LOT변경 등록 팝업 | 제품LOT변경 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST105E_R1 | 제품LOT변경지시서 | 제품LOT변경지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST110E | 파렛트변경처리 | 파렛트변경(분할,해체) 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST110E_P1 | 파렛트변경 등록 팝업 | 파렛트변경(분할,해체) 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST106E | 재고보류해제 | 재고보류해제 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 6
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
재고관리 | PWMST106E_P1 | 재고보류해제 등록 팝업 | 재고보류해제 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E | 유통가공처리 | 유통가공 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E_P1 | 유통가공 조립등록 팝업 | 유통가공 조립등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E_P2 | 유통가공 해체등록 팝업 | 유통가공 해체등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E_R1 | 유통가공 조립지시서 | 유통가공 조립지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E_R2 | 유통가공 해체지시서 | 유통가공 해체지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST107E_R3 | 유통가공 입고라벨 | 유통가공 입고라벨 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST108E | 재고실사처리 | 재고실사 등록, 확정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST108E_P1 | 재고실사 대상생성 | 재고실사 대상 생성 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST108E_R1 | 재고실사지시서 | 재고실사 지시서 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST108E_R2 | 재고실사차이내역 | 재고실사 차이내역 출력 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST109E | 재고수불 이월 | 재고수불 이월 처리 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 7
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
재고조회 | PWMST201Q | 재고현황-제품 | 제품별 재고 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST202Q | 재고현황-로케이션 | 로케이션별 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST203Q | 재고현황-LOT | LOT별 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST204Q | 재고현황-통합재고 | 통합 재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST205Q | 임박재고현황 | 임박재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST206Q | 체화재고현황 | 체화재고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST207Q | 일자별수불 | 일자별수불 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST208Q | 기간별 수불 | 기간별 상세 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST209Q | 제품별 수불 | 제품별 수불 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST210Q | 제품별입출고현황 | 제품별입출고 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMST211Q | 재고입출고 이력 | 재고 입출고내역 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 8
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
PDA관리 | PWMPDAIB101E | 입고검수 | 검수처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAIB102E | 입고적치 | 적치처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAOB101E | 출고피킹 | 피킹처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAOB102E | 출고상차 | 상차처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST101E | 재고이동-지시 | 지시이동처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST102E | 재고이동-임의이동 | 임의이동처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST103E | 재고실사 | 재고실사 처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST104E | 재고상태변경 | 재고상태변경(양품, 불량품등) |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST105E | 파렛트 분할 | 파렛트 분할 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST107E | 파렛트 병합 | 파렛트 병합 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST108E | 제품조회 | 화주, 제품 별 조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST109E | 제품재고조회 | 제품재고조회 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMPDAST110E | 로케이션재고조회 | 로케이션 조회 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 9
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
마스터관리 | PWMMS101E | 물류센터관리 | 물류센터 속성값 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS102E | 창고관리 | 창고 섹션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS103E | 존관리 | 존 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS104E | 로케이션관리 | 로케이션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS104E_P1 | 로케이션-일괄생성 | 로케이션코드 일괄생성 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS105E | 고객사관리 | 고객사 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS106E | 공급처관리 | 공급처 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS107E | 배송처관리 | 배송처 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS108E | 제품분류관리 | 제품 대,중,소 관리 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS109E | 제품관리 | 제품상세관리 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS109E_T1 | 제품-UOM관리 | 제품 입수 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS109E_T2 | 제품-센터별관리 | 센터별 제품정보 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 세트제품 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS111E | 제품고정로케이션관리 | 제품 고정로케이션 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS112E | 규격관리 | Pallet, Box규격 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS113E | 팔레트ID관리 | 팔레트ID 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS113E_P1 | 팔레트ID-일괄생성 | 팔레트ID 일괄생성 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS114E | 박스ID관리 | 박스ID 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 10
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
마스터관리 | PWMMS114E_P1 | 박스ID-일괄생성 | 박스ID 일괄생성 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMMS115E | 권역관리 | 권역 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 11
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
시스템관리 | PWMSM101E | 운영규칙등록 | 물류센터 운영규칙 설정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM102E | 고객별 운영규칙 설정 | 센터, 화주 별 기준설정 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM103E | 전략설정 – LOT | 전략 LOT설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM104E | 전략설정 – 적치 | 전략 적치설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM104E_P1 | 전략설정 – 적치 팝업 | 전략 적치설정 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM105E | 전략설정 – 할당 | 전략 할당설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM105E_P1 | 전략설정 – 할당 팝업 | 전략 할당설정 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM106E | 전략설정 – 보충 | 전략 보충설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM106E_P1 | 전략설정 – 보충 팝업 | 전략 보충설정 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM107E | 물류센터설정 | 사용자별 물류센터설정 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMSM108E | 고객사설정 | 사용자별 고객사설정 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일

## Slide 12
System | Program ID | Program Name | Comment | 서버 개발 |  |  | 화면 개발 |  |  | 비고
 |  |  |  | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 
인터페이스 | PWMIF101E | 체크항목등록 | 체크항목등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF102E | 코드매핑등록 | 코드매핑 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF103E | 레이아웃매핑등록 | 레이아웃매핑 등록, 수정, 삭제 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF103E_P1 | 레이아웃매핑등록 팝업 | 레이아웃매핑 등록 팝업 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF104E | 식별자 정보 | 식별자 정보 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF105E | 수신처리 | 수신처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF106E | 송신처리 | 송신처리 |  |  |  |  |  |  | 
 | PWMIF107E | 송수신스케쥴관리 | 송수신 스케쥴관리 |  |  |  |  |  |  | 
이종혁
2016년 10월 21일